ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства Новосибирской области

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к подпрограмме «Развитие

мелиорации сельскохозяйственных

земель в Новосибирской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Новосибирской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя, в том числе по годам реализации | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| Цель: повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Содействие в повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Государственная поддержка реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем | | Количество | тыс. га | 0,116 | 0,624 | 0,571 | 0,335 | 0,0 | 0,222 | - | - | - | - | - | 1,868 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Ввод в эксплуатацию 1,868 тыс. га мелиорируемых земель |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 8700,01 | 51290,0 | 44443,9 | 20403,0 | 0,0 | 15212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133763,8 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 43566,0 | 24443,9 | 10403,0 | 0,0 | 11866,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90278,9 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 2414,1 | 7724,0 | 20000,0 | 10000,0 | 0,0 | 3346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43484,9 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кроме того, внебюджетные источники2 | тыс. руб. | 6285,9 | 25102,0 | 147474,50 | 49 051,3 | 0,0 | 35 491,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263405,2 |
| Государственная поддержка на проведение культуртехнических работ, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и осушаемых), за исключением культуртехнических работ по раскорчевке многолетних  насаждений | | Количество | тыс. га | 11,603 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 19,803 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Ввод в оборот 19,803 тыс. га сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 63376,21 | 12718,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76094,2 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 17585,9 | 12276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29861,9 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кроме того, внебюджетные источники2 | тыс. руб. | 45790,3 | 32896,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78686,3 |
| Государственная поддержка проведения культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | | Количество | тыс. га | - | - | - | - | 8,5 | - | 5,0 | 14,928 | 10,431 | 10,646 | 10,646 | 51,651 | МСХ НСО,  организации, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное производство | Ввод в оборот 51,651 тыс. га сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86273,1 | 0,0 | 24 262,0 | 120658,6 | 18 548,3 | 18 929,9 | 18 929,9 | 287 601,63 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67293,0 | 0,0 | 18 922,8 | 94113,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180 329,5 |
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18980,1 | 0,0 | 5 339,2 | 26544,9 | 18 548,27 | 18 929,83 | 18 929,83 | 107272,13 |
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кроме того, внебюджетные источники2 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201303,9 | 0,0 | 56 628,1 | 281536,7 | 65 904,2 | 114473,6 | 129169,4 | 849 015,9 |
| Содействие муниципальным образованиям в подготовке проектов межевания земельных участков и проведении кадастровых работ | Количество | | тыс.га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 24,1 | 28,1 | 60,3 | МСХ НСО, муниципальные образования | За период с 2023-2025 годы будут подготовлены проекты межевания земельных участков и проведены кадастровые работы в муниципальных образованиях НСО на площади 60,3 тыс. га |
| Стоимость единицы | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сумма затрат, в том числе: | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 696,4 | 30 130,3 | 36 428,5 | 76 255,2 |
| федеральный бюджет | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7563,2 | 23 501,6 | 28414,2 | 59 479,0 |
| областной бюджет | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2133,2 | 6628,7 | 8014,3 | 16 776,2 |
| местные бюджеты | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кроме того, внебюджетные источники2 | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого затрат на решение задачи 1.1, в том числе: | | | тыс. руб. | 72076,21 | 64008,0 | 44443,9 | 20 403,0 | 86273,1 | 15212,8 | 24 262,0 | 120 658,6 | 28 244,67 | 49 060,13 | 55 358,33 | 527 924,53 |  |  |
| федеральный бюджет | | | тыс. руб. | 0,0 | 44008,0 | 24443,9 | 10403,0 | 67293,0 | 11866,0 | 18922,8 | 94 113,7 | 7 563,2 | 23 501,6 | 28 414,2 | 330 529,4 |  |  |
| областной бюджет | | | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10000,0 | 18980,1 | 3346,8 | 5339,2 | 26544,9 | 20 681,47 | 25 558,53 | 26 944,13 | 197 395,13 |  |  |
| местные бюджеты | | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| кроме того, внебюджетные источники2 | | | тыс. руб. | 52076,2 | 57998,0 | 147474,5 | 49 051,30 | 201303,9 | 35 491,5 | 56628,1 | 281 536,7 | 65 904,2 | 114 473,6 | 129 169,4 | 1 191 107,4 |  |  |
| Итого затрат на достижение цели 1, в том числе: | | | тыс. руб. | 72076,21 | 64008,0 | 44443,9 | 20 403,0 | 86273,1 | 15212,8 | 24269,2 | 120 658,6 | 28 244,67 | 49 060,13 | 55 358,33 | 527 924,53 |  |  |
| федеральный бюджет | | | тыс. руб. | 0,0 | 44008,0 | 24443,9 | 10403,0 | 67293,0 | 11866,0 | 18922,8 | 94 113,7 | 7 563,2 | 23 501,6 | 28 414,2 | 330 529,4 |  |  |
| областной бюджет | | | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10 000,0 | 18980,1 | 3346,8 | 5339,2 | 26544,9 | 20 681,47 | 25 558,53 | 26 944,13 | 197 395,13 |  |  |
| местные бюджеты | | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| кроме того, внебюджетные источники2 | | | тыс. руб. | 52076,2 | 57998,0 | 147474,5 | 49 051,3 | 201303,9 | 35 491,5 | 56628,1 | 281 536,7 | 65 904,2 | 114 473,6 | 129 169,4 | 1 191 107,4 |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме, в том числе: | | | тыс. руб. | 72076,21 | 64008,0 | 44443,9 | 20 403,0 | 86273,1 | 15212,8 | 24262,0 | 120 658,6 | 28 244,67 | 49 060,13 | 55 358,33 | 527 924,53 |  |  |
| федеральный бюджет | | | тыс. руб. | 0,0 | 44008,0 | 24443,9 | 10403,0 | 67293,0 | 11866,0 | 18922,8 | 94 113,7 | 7 563,2 | 23 501,6 | 28 414,2 | 330 529,4 |  |  |
| областной бюджет | | | тыс. руб. | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10 000,0 | 18980,1 | 3346,8 | 5339,2 | 26544,9 | 20 681,47 | 25 558,53 | 26 944,13 | 197 395,13 |  |  |
| местные бюджеты | | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| кроме того, внебюджетные источники2 | | | тыс. руб. | 52076,2 | 57998,0 | 147474,5 | 49 051,3 | 201303,9 | 35 491,5 | 56628,1 | 281 536,7 | 65 904,2 | 114 473,6 | 129 169,4 | 1 191 107,4 |  |  |

1в 2015 г. в общий объем финансирования по подпрограмме включен объем средств из внебюджетных источников в сумме 52 076,20 тыс. руб. в связи с технической ошибкой.

2для достижения результатов реализации мероприятий будут привлечены средства сельскохозяйственных товаропроизводителей (внебюджетные). В 2015 г. объем средств из внебюджетных источников включен в общий объем финансирования.

3общий объем финансирования по подпрограмме указан без учета объема средств из внебюджетных источников за 2015 г. в сумме 52 076,20 тыс. руб.

Применяемые сокращения:

МСХ НСО – министерство сельского хозяйства Новосибирской области;

К(Ф)Х – крестьянские (фермерские) хозяйства;

Организации - организации агропромышленного комплекса независимо от организационно - правовой формы;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_».